台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

新中市、台中市、南投辦事處103年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國103年8月5日（星期二）下午四時

開會地點：五都大飯店（台中市豐原區東北街1號）

主持人：賴經理永森、莊主任委員碧、張廖主任委員貴盛

陳主任委員國清

列席指導人員：林常務理事友仁、溫常務理事清祝、曾理事吉源

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、102年度提案執行情形（P1-P4）

第一案

案  由：建請  貴處用戶新裝工程請將交通維持安全措施設置數量依路權單位要求足夠編列。

說  明：  貴處編列交通維持數量及單價偏低，請  貴處設計單位依路權單位要求足夠編列，加強交通維持及安全管制措施之施設。

業務課說明：本處用戶新裝工程預算編列交通維及連桿100公尺，如以每戶開挖現場前後擺設，且用戶新裝工程係屬逐戶施做，交通維及連桿可跟著移動，應已足敷路權單位要求。路權單位如有特殊要求，將列入新編列預算考量。

決  議：請第四區處業務課研議。

執行情形：依業務課說明辦理。

第二案

案  由：請  貴處整合台中所自行訂定之切結書（附件一）與總管理處頒定之切結書（附件二），做為申請用水必備文件並以實際需要來圈選。

說  明：台中所最近自訂一份整合後之切結書，總處也訂了5份新版切結書，請將兩單位之版本重新整合，於各營運、服務所均能適用，做為申請用水必備文件並以實際需要來圈選。

台中所說明：本所已依據總管理處頒定之切結書遵循使用。

決  議：依台中所說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

第三案

案  由：烏日所新裝工程至今尚未完成發包，為免影響本處會員與業主承包糾紛，請儘速完成發包作業。

說  明：1.烏日所新裝工程至今尚未完成發包作業，導致無包商可施工，用戶申請用水必需先簽下切結書（說明兩個月內無法完成施工作業），申不申請不勉強。

2.試壓合格也不通知繳款，將案件壓下，等累積到壹拾萬元工資再請包商議價施工，此種不正常作業已影響本處會員與業主工程完工、交屋、送水等，請儘速改善。

業務課說明：烏日營運所用戶新裝工程發包作業102年8月20日第2次開標，希望  貴會鼓勵同業參與投標。

決  議：本案已完成發包。

執行情形： 依決議辦理。

102年度台中市提案執行情形

第一案

案  由:新裝及修漏工程所編之路面熱拌標線漆，單價項目與市場標線公司施工單價相差甚大。

說  明: 貴公司新裝及修漏工程所編之路面熱拌標線漆，單價項目與市場標線公司施工單價相差甚大。

辦  法:建請 貴公司編列前先訪視標線公司施工單價，以符合承商成本。

業務課說明：本處將參酌市場價格、本公司相關規定並與參考臨近區處編列情形後，列入新編列預算考量。

決  議: 請水公司四區處業務課轉總公司研議。

執行情形 : 依業務課說明辦理。

第二案

案  由: 台中市政府路權核准單位，是否可加長許可證時間。

說  明:台中市政府路權核准單位，許可證時間約4至7日，施工上確實難在期限內完成。

辦  法:建請 貴處能與台中市政府路權單位協調加長許可時間，以利

工進。

台中所說明：現行許可證時間以聯合案件五天，個案10天為原則；倘需加長許可時間，可視現場實際需要與建設局協商。但屬承商因素者，不在協商範圍。

決  議: 請水公司四區處與台中市政府協商。

執行情形 : 依決議辦理。

第三案

案  由:用戶新裝設備工程，所編列施工單價偏低，不符承商施工成本。

說  明: 貴公司現行用戶新裝設備工程，所編列施工單價偏低，不符承商施工成本，且路權單位要求每戶完工路面要測量平準度。

辦  法:建請貴公司編列預算單價前先行訪視市場成本單價及測量平整度應增列單價。

業務課說明：本處用戶新裝設備工程預算中已編列密級配瀝青路面修護費、承商管理及工程保險補助費，每戶完工路面完工後是否平準，本屬承商管理範疇。

決  議: 不一樣性質有不一樣要求，報請區公會與水公司總處協商。

後續辦理情形說明：依據臺灣自來水股份有限公司102年10月3日台水營字第1020028792號函復說明：

「1、用戶新裝設備工程所編列各項工資單價，各區處可參酌各地實際工資及發包情形酌予調整，以符實際需求。

2、有關路面修復平整度之量測，係屬施工廠商品質管理之範疇，已計列在路面修復費及品管費內，即毋需於施工費內再增測量平整度單價項目，故請施工廠商依契約規定執行。」

執行情形 : 依業務課函復說明辦理。

第四案

案  由:請確實說明年度逾齡水表委外汰換工程之汰換作業執行方式，以避免爭議，共同創造雙贏之承攬環境。

說  明:(1) 依年度、依水號避開抄表工作區，依序列冊汰換。

(2) 依月份、依水號避開抄表工作區，依序列冊汰換。

以上兩種作業情形所產生之工率及成本，絕對有極大之差異。請詳加說明以作為承攬廠商投標時之單價評估。

辦  法:以目前貴公司之單價預算，實難以說明(2)項之作業執行方式汰換。因無法達到每天基本工資1,000元，連工讀生也不願意受雇汰換。請貴公司詳作工率分析。以較合宜之單價或較合理執行方式。

業務課說明：依年度、月份、依水號避開抄表工作區，依序列冊汰換用戶水表，係為避免屆齡水表逾期汰換引起用水糾紛。本處目前以每只100元編製預算，以每人、每日基本汰換量15只計，已逾基本工資。

決  議: 請水公司四區處再行研議單價、辦法。

執行情形 : 依決議辦理。

六、討論提案-新中市辦事處

第一案

案  由：建請  貴處用戶新裝工程加收AC路面挖除及密級配路面修復費，因路權單位查驗甚苛，需二次施工以符標準。

說  明：用戶新裝工程都屬新建房屋用水，施工完成後，新鋪簡易路面易被新建工地之車輛、機具破壞，使新鋪路面產生裂痕、浮粒、不平整。建請向用戶加收管溝兩旁各加30公分AC挖除及柏油路面補修費用，以符合路權單位查驗標準。

業務課說明：本案本公司尚無加收管溝兩旁各加30公分AC挖除及柏

油路面補修費用之作業規定，建請陳報總處研議。

決  議：本案轉區公會與水公司總處研議。

第二案

案  由：建請  貴處小型工程管溝挖方150M³以下，增編機具運搬費以符成本。

說  明：舉例機械挖土方150M³，計價金額約4500元(以設計單價每M³約30元計算)，挖土機委運來回2趟費用就要3000元，不符成本，建請  貴處檢討以增加投標意願。

工務課說明：

- 本處小型工程預算書其中「埋設直管或另件」或「機械挖方」之單價分析表中，表列工項有挖土機租金(含作業手)，一般認為租金含運費。

- 由於挖土機之板車運費(來回二趟)，不因工程數量增減而變動，置於單價分析表工項恐不合理，此建議將列入參考增編機具運搬費。

決  議：依工務課說明辦理。

討論提案-台中市辦事處提案

第一案

案  由:公寓、大樓用戶間接用水申請改裝直接用水，要求附全體住戶或管委會同意書，同意該用戶改裝直接供水，貴公司是否有此規定。

業務課說明：

本案本公司並無規定需附同意書。公寓、大樓一樓用戶如申請改裝直接用水原則上需檢附相關切結書辦理。

切結書內容略為：

1、因未設置蓄水設備如有水壓水量不足情形願自行辦理改善。

2、用水設備或水表位置如使用公共空間亦應檢附切結書。

決  議:依業務課說明辦理。

討論提案-南投辦事處提案

第一案
案  由：請研擬改善「技術工」、「大工」、「小工」之合理價格。

說  明：詳如附件一。

工務課說明：

- 經本處詢問中部其他區處後，於103年4月25日之工程進度檢討會會議中已調整「技術工」、「大工」、「小工」之單價。

- 本處單價調整狀況如下:

| 項目 | 技術工 | 大工 | 小工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原單價 | 960 | 800 | 640 |
| 調整後單價 | 1200 | 960 | 800 |

三、目前本公司總管理處已通盤合併檢討工資及工率。

決  議：依工務課說明辦理。

第二案
案  由：請研擬提高CLSM之合理單價。

說  明：1.本縣些屬偏遠，多山、多石運費比任何轄區皆高。

2.本縣工程足提高現訂價格外，再訂定各案之價。

辦  法：詳如附件二。

工務課說明：

- 經本處各廠所回傳之訪價、廠商回傳單價及詢問其他區處預算單價後，於103年4月25日召開之工程進度檢討會中已調整控制性低強度回填材料(CLSM)之單價。

- 參考總管理處檢送103年5月份各單位所編列之單價，本處調整後，相較於中部地區其他區處已屬較高之單價。

決  議：依工務課說明辦理。

第三案
案  由：請研擬合法、合理解決目前工程案件之「工程保險」、「材料

保管費」

付款方式。

說  明：1.目前之付款皆按工程結算核付。

2.以上發生之疑處皆非乙方因素。

工務課說明：

- 本公司辦理工程契約中之「承商管理及工程保險補助費」，係本公司邀集保險團體研討及參酌其他機關計價方式訂出。由於「承商管理及工程保險補助費」採一式計價，依據本公司契約第五條(契約價金之給付條件)第一項第(三)款之3.規定：工程契約詳細表為「乙式」計價者，依完成之比例計價；工程契約無單價分析表者，得由廠商提送單價分析表經機關核定後，依施工完成部分分項計價。

- 工程預算書中之「材料保管費」採一全計價，為各施工單元實領材料金額之1% 計付，不依變更設計金額及結算金額比例調整。

決  議：依工務課說明辦理。

七、臨時動議：（台中市提案）

案  由：自來水公司核定之送水機廠牌、型號疑義。

業務課說明：

- 依經濟部水利署102年9月27日經水事字第10251162110號函略以：抽水馬達、泵等產品設備標準，自來水法並無規定，但其產品設備應符合商品檢驗法規等相關規定，而自來水用戶用水設備裝置加壓泵浦時，其設置需符合「自來水用戶用水設備標準」第7、13、14條（用戶裝設之抽水機，不得由受水管直接抽水）等相關規定。

- 本處將另函轄下各廠、所依前述規定辦理。

決  議：本案轉區公會與水公司總處研議。

八、散會